新北市歷史建築瑞芳瑞三鑛業(整煤廠)修復及再利用工程
(第二期)
計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告
1. 計畫內容及預期效益：
  1. 計畫內容：
瑞芳聚落留存諸多日本時代的產業遺址、住宅群等文化資產，並構成其獨特的文化景觀。以當時的產業政策，礦山一直扮演著相當重要的角色，礦山與其相關生活產業所創造出來的文化景觀具有相當的歷史價值，有關瑞三鑛業公司係由鑛業鉅子李建興於日治昭和九年（西元1934年）所創設，歷史悠久；另該公司的煤產量於1970年代時，幾乎佔全國的一半，而猴硐火車站旁之選煤廠亦為該公司極為重要的生產設施，因此瑞三礦業選煤廠在台灣煤礦業發展史上具相當重要之地位，透過瑞三礦業選煤廠區的修復及再利用工程，活化本案建築空間與週邊機能使用，並配合該區域建築物周邊觀光資源及地域特色，以帶動活絡猴硐地區產業及觀光發展。

  1. 預期效益：
瑞芳瑞三鑛業整煤廠為已公告之歷史建築，且猴硐地區特色亮點之一，其第一期修復工程已於111年順利完成，現已成為猴硐地區重要文史景點，惟第一期修復工程僅針對整煤廠主體建物進行修復，其周邊尚有逾半之空間未進行修復，其中不乏富有當地整煤產業脈絡、在地聚落記憶以及歷史價值之建築及機具等，且為增進該區民眾與文資安全，故需進行第二期修復工程，以利當地文化保存與觀光發展。
1. 修復重要礦業遺址，展現歷史建築原有風貌，完整該區整體礦業脈絡。
2. 文化資產永續保存及教育傳承再利用。
3. 提供民眾優質文化休憩場所，增進該區觀光旅遊效益及安全性。
4. 猴硐瑞三整煤廠也是象徵著於20世紀煤礦產業蓬勃發展的歷史。未來可以從猴硐為起點，整合淡蘭古道、鐵道、鐵馬的低碳旅遊，讓遊客重新認識台灣重要記憶及由猴硐- 牡丹- 三貂嶺組成雙百年環線的魅力。
5. 量化效益:
(1) 預計猴硐遊客人次較2022年增加30％至周邊旅遊。
(2) 觀光遊憩據點改善1處，並完善猴硐煤礦博物園區公有設施設備。
計畫投入總經費：
本計畫預計於113-115年執行，計畫總經費為1.16億元，包括規劃設計監造費約0.07億元、工程經費約1.09億元。

選擇方案及替代方案之成本效益分析：
本案係以舊有建築空間及環境改善為主，可串連第一期完成之整煤廠主體建築，基於成本效益分析，若經費不足情況下選擇方案如下：
  1. 選擇方案：為確保本案舊有建築空間可串連第一期完成之整煤廠主體建築，讓民眾可瞭解完整之選煤流程，成為多次造訪且具備回訪吸引力的遊憩據點，優先執行巴姆洗煤機室、JIG洗煤機室、運煤斜坡道及儲煤槽區等相關選煤工項。
  2. 替代方案：本案係為基於串連第一期完成之整煤廠主體建築及改善整煤廠建築空間及改善週邊機能使用，評估計畫難以其他方式替代，故無其他替代方案。
1. 財源籌措及資金運用情形：
  1. 財源籌措：
單位：千元
總經費	公務預算	中央補助款 / (文化部文資局待核定)	市庫負擔
116,000	52,200	63,800	52,200

  1. 資金運用：
預算項目	單價	單位	數量	合計金額	說明
規劃設計監造費	7,000	千元	式	7,000	監造費及工作報告書費
工程經費	109,000	千元	式	109,000	直接工程+間接工程+其他(稅捐+保險+空汙費)